婺城新区农贸冷链物流中心工程总承包

土方专业分包工程

招

标

文

件

金华市婺城区水利水电建筑安装工程有限公司

2022年10月13日

## 招 标 文 件

由金华市婺城区水利水电建筑安装工程有限公司承接的婺城新区农贸冷链物流中心工程总承包项目已正式开工建设。涉及到本工程所需的土方专业分包工程，目前正式对外启动招标程序。为保证本次招标工作的顺利实施。请各潜在投标人按招标文件的要求认真准备好投标文件，准时前来投标。

- 项目名称

婺城新区农贸冷链物流中心工程总承包项目—土方专业分包工程

- 招标内容及工程规模

- 本项目位于浙江省金华市婺城区白龙桥镇三联社区，宾虹西路以南，纵二路以西。总建筑面积13368.26㎡，其中地下一层建筑面积约4522.84㎡，地上五层，局部三层及四层建筑面积约8845.42㎡；主体结构采用装配式钢框架体系，主要功能为商业、仓库、冷库等。

- 本次招标范围包括土石方开挖、挖土短驳、场地内土方调配、转堆、回填及余方弃置，土石方外运前办理相关手续证照等施工内容，包工、包料、包机械设备工具、包工期、包质量、包安全文明及包验收的承包工程。施工产生的施工现场及附近市政道路的清理由中标人自行负责。

- 招标人始终保留在合同履行过程中根据实际需要而对本合同承包范围内工作内容作出必须的变更调整（增减）或未包含在本合同承包范围内的部分工程指定由中标人施工的权力，中标人必须无条件执行。

- 工期及质量要求

- 工期：具体开工时间以招标人的开工令为准。中标人不能因招标人的工期变更调整价格，且报价中含了所有的赶工措施费用；工期包括春节、法定节假日、高考、中考和设计变更、设计联系单调整、停电停水、灾害天气等影响工期的一切因素在内。

- 质量要求：按照现行国家规范、行业标准、地方法规及设计要求达到一次性验收合格标准执行。

- 投标人资格要求

- 1、经营范围：具有合法营业执照；

- 2、资质要求：具备项目所在地道路运输经营许可证；

- 3、财务要求：财务状况良好；

- 4、信誉要求：投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）；

- 5、机械设备要求：满足本项目施工要求；

- 6、其他要求：满足本项目施工要求。

- 现场踏勘

投标人自行组织对工程现场进行踏勘，以便获取须自己负责的有关编制投标文件所需的所有资料。充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限置、技术要求、验收要求等，招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论、错误报价等概不负责，所有招标时提供的文件均认为已完整无误包含在报价之中。

- 报价方式

- 本项目采用清单报价（图纸及清单详见附件）、综合单价包干。报价人的报价应包括因承包本次招标项目所需的设备价款、劳务、材料、质检（自检）、运输、装卸、安装、调试、缺陷修复、检测、验收、管理、风险、保险、税费及不可预见费用等一切相关的费用。

- 定标

1、对有效投标人（指响应并符合本投标文件所有要求的投标人），根据各投标人的报价，以最低价成交法确定成交供应商；

2、以含税价作为评标依据，以投标函的大写为准（税率不一致时以不含税价作为评标依据）。

- 履约保证金

- 履约担保的金额：签约合同价款的5%的；

- 履约担保缴纳时间：收到中标通知书起 3 个工作日内且签订合同前缴纳；

- 退还时间：约定的工程内容全部完工经甲方验收合格后不计息退还，具体按照合同约定执行。

- 投标文件要求

投标文件组成须包含以下内容：

- 1）法定代表人身份证明（附件1）

- 2）授权委托书（附件2）

- 3）投标函（附件3）

- 4）投标人诚信承诺书（附件4）

- 以上文件装订成册（共1份）且加盖公章，密封并在封袋外侧盖公章，否则作废标处理。

- 投标文件递交

- 投标文件递交截止时间：2022年10月17日16时

- 投标文件递交地点：金华市婺城区水上运动中心行政楼311会议室

- 联 系 人: 施女士                    联系电话: 13735677297

- 注：本项目为现场开标时间，开标时间地点同投标文件递交时间及地点

- 付款方式

- 1、按月支付，支付比例为月已完工程量的30%，地下室所有土方挖运完成后支付至已完工程量的60%；土方工程全部完成，经甲方确认完成后给予结算，结算完成三个月内支付至结算总价的100%。

- 2、支付进度款时，乙方必须提供等额的增值税专用发票。

- 支付结算款前，乙方必须提供至结算金额100%的增值税发票，如因发票不符合国家法律法规和合同约定给甲方带来的损失由乙方承担；乙方跨地区经营时须提供工程所在地预缴税款完税凭证复印件并加盖公章。

- 若因税率调整，本合同中约定的不含税单价不变，税率和税款相应调整。

- 中标人向招标人提供有效的等额发票后，中标人进行付款，否则招标人有权拒绝付款，由此造成的一切损失均由中标人承担。

- 其他

- 1、本招标文件涉及工程量以实际数量为准。

- 2、本工程工期紧、要求高，若中标第一候选人满足不了要求的，招标人有权选择第二候选人，依此类推；由此造成造成的所有损失由中标人自行承担。

- 3、本招标文件所有的附件与本标书具有同等效力，且解释权归招标人所有。

金华市婺城区水利水电建筑安装工程有限公司

2022年10月13日

附件1

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：     年   月    日

经营期限：

姓名：       性别：       年龄：      职务：

系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

身份证粘贴处（正面）

身份证粘贴处（正面）

投标人：                        （单位盖章）

法定代表人或其委托代理人：       （盖章或签字）

日期：    年     月     日

附件2

授权委托书

本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）身份证号码：           为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义二次报价、签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：              。

代理人无转委托权。

附：法定代理人身份证复印件。

身份证粘贴处（正面）

身份证粘贴处（正面）

投标人：                          （单位盖章）

法定代表人或其委托代理人：       （盖章或签字）

日期：    年     月     日

附件3

投  标  函

金华市婺城区水利水电建筑安装工程有限公司：

我方已仔细研究了婺城新区农贸冷链物流中心工程总承包项目土方专业分包工程招标文件的全部内容，愿意以下列报价、工期和质量目标，按合同约定完成施工，修补工程中的任何缺陷，实现工程目标：

- 投标人报价：本工程上限价为大写：陆拾叁万陆仟柒佰元陆角捌分，小写：¥636700.68元（含），投标人报价 大写：         元（小写：¥         元）,以上报价含             %增值税（¨专用/¨普通）发票。具体报价清单如下：

| 序号 | 项目 名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 暂定 工程量 | 全费用综合单价/元 (限价） | 合价/元 （限价） | 全费用综合单价/元 （报价） | 合价/元 （报价） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：4M 内 3.包含存放地装车、运输、场内堆放、措施费、规费、管理费、利润、税金等一切费用 | m³ | 23920.22 | 13.51 | 323162.17 |  |  | 素填土与圆砾在场内需分开堆放 |
| 2 | 回填 | 1.填方方式:砂夹石机械、人工倒运； 2.每30CM分层机械、人工夯实 3.回填土类别：三类土（素填土） 4.包含倒运、回填、压实、措施费、规费、管理费、利润、税金等一切费用 | m³ | 5828.90 | 20.97 | 122232.03 |  |  |  |
| 3 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：三类土（素填土） 2.运距：自行考虑 3.包含存放地装车、运输、场内堆放、措施费、规费、管理费、利润、税金等一切费用 | m³ | 4477.10 | 42.73 | 191306.48 |  |  | 圆砾由城投公司拍卖竞得方负责外运，不在本合同范围内。 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 636700.68 |  |  |  |
| 备注 |  | 1、全费用综合单价：包含人工、材料、辅材费、运输、装卸、机械费、防护、返工费、进退场费、安全文明施工费、临设费、防疫费、赶工费、管理费、税金、利润、等所有的费用及与其有关的一切（如材料涨价等）不可预见的费用，如有漏项均视为已包含在价格中。 |  |  |  |  |  |  |  |

2、我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与贵司签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（4）我方承诺同意提供按照贵司可能要求的与其投标有关的一切信息或资料；理解并同意金华市婺城区水利水电建筑安装工程有限公司对投标人的考核，并且认可金华市婺城区水利水电建筑安装工程有限公司对本招标文件有最终解释权。

（5）我方承诺愿意完成招标人下达的合同之外的工作内容，对所完成的内容与主体一致负终身制责任，并提供合同之外所涉及的作业内容的全部资料。同意并接受使用《主要材料品牌表》中的品牌。

（6）我方承诺因贵司原因工程款未到位导致人工、机械、材料等款项无法按时支付时，愿意垫资先行支付人工、机械、材料等款项，保证工程顺利进行。

（7）合同履行过程中如私自提出中止合同或承诺的事项不按要求履行，或私自向其他单位或个人转让中标项等情况的发生，同意没收履约保证金，并由此造成的其他后果及损失由我单位负责。

4、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且完全符合招标文件 “投标人须知”规定的情形。

5、除招标文件规定没收投标保证金的条款我方予以遵守外，我方如有违背上述承诺条款也同意我方缴纳的投标保证金被没收。

投标人：                          （单位盖章）

法定代表人或其委托代理人：       （盖章或签字）

日期：    年     月     日

附件4

投标人诚信承诺书

金华市婺城区水利水电建筑安装工程有限公司：

我单位在参加项目的招投标活动中，郑重承诺如下：

1、申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、无参与串标、围标及抬标情形；

3、没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚；

4、若中标，将严格按照规定及时与招标人签订合同，并按照投标文件所承诺的报价、质量、工期、建造师等内容组织实施；若我单位违反上述承诺，自愿无条件接受取消中标资格、暂停交易、投标保证金不予退还等措施。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我单位负责。

投标人：                          （单位盖章）

法定代表人或其委托代理人：       （盖章或签字）

日期：    年     月     日